Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | En el resumen general de avances que hemos tenido, he estado enfocándome en lo general de la documentación, me he quedado atrasado en lo que a el desarrollo de la demo corresponde y en cuanto a las pruebas y entrevistas con la psicóloga acerca de esto. |
| --- | --- |
| Objetivos | En lo que queda de la fase 2, mi objetivo es terminar la documentación faltante, continuar con el desarrollo de la demo y continuar con la entrevista con la psicóloga (y si se pudiese, una profesora) acerca de la idea y en enfoque de este |
| Metodología | Luego de que en la primera fase, se intentó usar una metodología scrum siendo un solo integrante, era algo imposible así que se tomó la decisión por el cambio de metodología a una metodología en cascada. |
| Evidencias de avance | Presentaré evidencias visuales y durante mi presentación, una pequeña demostración acerca de como funciona las mecánicas de guardado como el menú de inicio de la demo. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Construir programas y rutinas de variada complejidad para dar solución a requerimientos de la organización, acordes a tecnologías de mercado y utilizando buenas prácticas de codificación. | Programación mediante Godot de una Demo jugable sobre un videojuego de enfoque terapéutico para abordar de manera preventiva un ataque de pánico. | Los recursos a utilizar: - Godot - GDScript | Desde la semana 10 hasta la semana 18 | Jefe de actividades: Daniel Pinto | Falta completar documentación | Programación : En curso Documentación:Atrasado(en curso) Entrevistas: En curso Pruebas: Sin Iniciar | Cambio en el enfoque la metodología |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Fuera de lo personal, los tiempos en los que poder enfocarme en el proyecto, el cual ya se solucionó y por otro lado, la falta de documentación que hemos tenido.

Actividades ajustadas o eliminadas: Se modifico el enfoque del demo y se optó por una modalidad mejor y mas rapida, lo que nos asegura tener resultados en el tiempo, sin perder el enfoque ni sacrificar nada.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: La entrevista a la psicóloga está retrasada y la documentación igualmente se encuentra retrasada. La programación va según lo programado.

s

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.